АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.07.2010 № 750

г.Кирс

Об утверждении Порядка оценки

бюджетной и социальной

эффективности инвестиционных проектов

В целях повышения эффективности расходования средств бюджета района соответствии с Постановлением Правительства Кировской области «Об оценке качества организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях Кировской области» №45/120 от 30.03.2010 года, постановляю:

1. 	Утвердить прилагаемый Порядок оценки бюджетной, социальной и финансовой эффективности инвестиционных проектов.

2. 	Утвердить состав комиссии по оценке инвестиционных заявок (приложение 1).

3. 	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Верхнекамского района В.С.Леонтьева.

4. 	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Верхнекамского района			                                         С.А.Зверева

_______________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации

района – начальник управления

экономического развития

администрации Верхнекамского района                                         В.С.Леонтьев

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации Верхнекамского района

по социальной политике                                                                    С.В.Скутин

Заведующая правовым отделом                                                        С.В.Богданова

Разослать: управление экономического развития, финансовое управление, С.В.Скутин, отдел ЖКХ, управление культуры, управление образования, ЦРБ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации

Верхнекамского района

от  21.07.2010 № 750

Порядок оценки

бюджетной и социальной эффективности

инвестиционных проектов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет проведение оценки эффективности инвестиционных проектов в целях их отбора к финансированию (полного или частичного) за счет средств бюджета муниципального образования Верхнекамский муниципальный района Кировской области (далее - бюджет муниципального образования), последующего ведения мониторинга реализации проектов и предотвращения случаев бюджетного финансирования неэффективных проектов.

1.2. Проведение оценки эффективности инвестиционных проектов основывается на принципах объективности, обоснованности, полноты и обеспечения гласности результатов оценки.

1.3. Инвестиционные проекты оцениваются на предмет их финансовой, бюджетной и социальной эффективности Комиссией по оценке инвестиционных проектов (Приложение 1).

1.4. В рамках настоящего Порядка:

-  под финансовым эффектом понимается совокупная стоимостная оценка бюджетного эффекта, полученного (или планируемого к получению) в результате реализации инвестиционного проекта, и социальной эффективности проекта.

-  под социальным эффектом инвестиционного проекта понимаются значимые для жителей муниципального образования последствия его реализации.

- под бюджетным эффектом инвестиционного проекта понимается влияние результатов осуществляемого проекта на доходы и расходы бюджета муниципального образования.

1.4. Инициаторами инвестиционного проекта являются юридические и (или) зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя физические лица, осуществляющее разработку и реализацию инвестиционного проекта. Инициаторами инвестиционного проекта могут выступать субъекты бюджетного планирования,  инвесторы, заказчики, застройщики или иные субъекты инвестиционных проектов.

2. Методика оценки эффективности инвестиционных проектов

2.1. Финансовая эффективность инвестиционного проекта в целях отбора для финансирования из бюджета муниципального образования определяется как соотношение полученного финансового эффекта и суммы, направленной из бюджета муниципального образования на финансирование соответствующего проекта.

Финансовый эффект рассчитывается по следующей формуле:

ФЭ = БЭ + СЭп, где:

ФЭ - финансовый эффект;

БЭ - бюджетный эффект;

СЭп - приведенный к финансовому показателю показатель социальной эффективности инвестиционного проекта.

2.2.. Оценка социальной эффективности инвестиционных проектов производится с использованием единого показателя социального эффекта, в качестве которого берется численность жителей муниципального образования, получающих материальные преимущества, услуги социального характера, рабочие места, возможность удовлетворить свои духовные потребности в результате реализации инвестиционного проекта. Социальная эффективность инвестиционного проекта определяется изменением значения единого показателя социального эффекта в ходе реализации проекта.

Приведенный к финансовому показатель социальной эффективности инвестиционного проекта определяется по следующей формуле:

СЭп = ∆ЧЖ x Омп, где:

∆ЧЖ - прирост численности жителей муниципального образования, которые получают материальные преимущества, услуги социального характера, рабочие места, удовлетворяют свои духовные потребности в результате реализации проекта;

Омп - стоимостная (финансовая) оценка материальных преимуществ, стоимости бюджетных услуг в расчете на одного получателя бюджетной услуги в результате реализации инвестиционного проекта.

При наличии утвержденного норматива затрат на оказание бюджетной услуги показатель Омп признается равным данному нормативу.

Если в отношении бюджетной услуги не утверждены нормативы ее стоимости, то показатель Омп приравнивается к показателю средних расходов на оказание аналогичной бюджетной услуги, в том числе аналогичной бюджетной услуги в других муниципальных образованич Российской Федерации, с корректировкой показателя с учетом природно-климатических, социально-экономических и иных факторов (расчетный норматив стоимости бюджетной услуги).

2.3. При проведении оценки эффективности инвестиционных проектов также производятся расчет бюджетного эффекта от реализации инвестиционного проекта и расчет эксплуатационных расходов, при этом суммы полученного эффекта сопоставляются с суммой эксплуатационных расходов. В качестве показателя бюджетной эффективности принимается отношение полученного за определенный период времени бюджетного эффекта, который выражается в увеличении бюджетных доходов и (или) снижении бюджетных расходов в результате реализации инвестиционного проекта, к расходам бюджета муниципального образования на реализацию проекта. Расчет бюджетного эффекта от реализации инвестиционного проекта производится путем вычленения из технико-экономического обоснования инвестиционного проекта показателей, свидетельствующих о присутствии бюджетного эффекта.

Бюджетный эффект инвестиционного проекта рассчитывается по следующей формуле:

БЭ = (Дб + Эбс1 + Эбс2) x Кд, где:

БЭ - бюджетный эффект;

Дб - прямые доходы бюджета муниципального образования в связи с реализацией проекта;

Эбс1 - экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов, оплачиваемых за счет бюджетных средств, вследствие реализации проекта;

Эбс2 - экономия бюджетных средств за счет исключения возможных расходов бюджета муниципального образования на устранение негативных последствий, которые могут произойти в случае отказа от реализации проекта;

Кд - коэффициент дисконтирования.

Под прямыми доходами бюджета муниципального образования в связи с реализацией проекта подразумеваются дополнительные поступления в бюджет муниципального образования доходов от ведения бюджетными учреждениями предпринимательской и другой приносящей доход деятельности, обусловленные использованием объекта инвестиций, а также арендные, лизинговые и налоговые поступления.

В качестве экономии бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов рассматривается разность эксплуатационных затрат бюджета муниципального образования на эксплуатацию объекта инвестиций (предоставление бюджетной (социальной) услуги) до начала реализации инвестиционного проекта и затрат бюджета муниципального образования после реализации мероприятия из расчета на период не менее 3 лет, но не более 10 лет.

Расчет эксплуатационных затрат бюджета муниципального образования, связанных с реализацией инвестиционного проекта, производится по следующей форме:

Тыс.рублей

|  | Показатель | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год | 2 год | 3 год | итого |
| 1. | Расходы бюджета муниципального образования возникающие при эксплуатации объекта инвестиций, всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: расходы на оплату труда |  |  |  |  |
|  | начисления на оплату труда |  |  |  |  |
|  | коммунальные расходы |  |  |  |  |
|  | расходы на связь |  |  |  |  |
|  | расходы на охрану объекта |  |  |  |  |
|  | прочие расходы |  |  |  |  |
| 2. | Существующие расходы бюджета муниципального образования связанные с текущей эксплуатацией объекта инвестиций (если они присутствуют), всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: расходы на оплату труда |  |  |  |  |
|  | начисления на оплату труда |  |  |  |  |
|  | коммунальные расходы |  |  |  |  |
|  | расходы на связь |  |  |  |  |
|  | расходы на охрану объекта |  |  |  |  |
|  | прочие расходы |  |  |  |  |
| 3. | Разность эксплуатационных затрат бюджета на эксплуатацию объекта инвестиций (предоставление общественной услуги) до начала реализации инвестиционного проекта и затрат бюджета муниципального образования после реализации мероприятия из расчета на три года (стр.1 - стр.2) |  |  |  |  |

Примечание: в п.2 значение показателя последнего года до начала реализации проекта

Под экономией бюджетных средств за счет исключения возможных расходов бюджета муниципального образования на устранение негативных последствий в случае отказа от реализации инвестиционного проекта рассматриваются:

- расходы на устранение последствий возможных аварий, стихийных бедствий;

- расходы на оказание материальной помощи пострадавшим, затраты на уплату штрафов и выплату компенсаций;

- дополнительные расходы на приобретение товаров и услуг на стороне или по повышенным ценам и тарифам.

Сумма экономии рассчитывается разработчиком (инициатором) инвестиционного проекта самостоятельно с приведением необходимых обоснований.

Коэффициент дисконтирования в расчете на соответствующий год получения планируемого бюджетного эффекта определяется по формуле:

КД = 100 / (100 + СЦБ), где:

СЦБ - действующая на момент проведения оценки учетная ставка Центрального банка Российской Федерации.

Дисконтирование производится в целях обеспечения учета сроков реализации инвестиционных проектов при проведении оценки.

2.4. Оценка финансового эффекта инвестиционного проекта производится в расчете на период свыше 3 лет, но не более 10 лет путем заполнения следующей формы:

Тыс.руб.

|  | Показатель | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год | 2 год | 3 год | итого |
| 1. | Доходы бюджета муниципального образования в связи с реализацией проекта |  |  |  |  |
|  | в том числе: доходы от ведения предпринимательской и другой приносящей доход деятельности, обусловленные использованием объекта инвестиций |  |  |  |  |
|  | дополнительные налоговые поступления в результате реализации проекта |  |  |  |  |
|  | иные неналоговые поступления |  |  |  |  |
| 2. | Приведенный к финансовому показателю показатель социальной эффективности |  |  |  |  |
| 3. | Экономия бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов, оплачиваемых за счет бюджетных средств, вследствие реализации проекта |  |  |  |  |
| 4. | Экономия бюджетных средств за счет исключения возможных расходов бюджета на устранение негативных последствий, которые в случае отказа от реализации проекта |  |  |  |  |
| 5. | Коэффициент дисконтирования |  |  |  |  |
| 6. | Финансовый эффект, итого (стр. 1 + стр. 2 +стр. 3 + стр. 4) x стр. 5) |  |  |  |  |

Примечание: в стр.3 расчет экономии бюджетных средств за счет снижения эксплуатационных расходов осуществляется при заполнении данной формы.

2.5. Эффективность реализации инвестиционного проекта определяется на основе расчета по следующей формуле:

Э = ФЭ / РБ, где:

Э - эффективность реализации инвестиционного проекта;

ФЭ - финансовый эффект от реализации проекта, рассчитанный по настоящей методике;

РБ - расходы бюджета муниципального образования на реализацию проекта (сумма запрашиваемой муниципальной поддержки проекта по всем направлениям).

3. Мониторинг реализации инвестиционных проектов

3.1. Эффективность реализуемых и финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования инвестиционных проектов подлежит обязательному ежеквартальному мониторингу.

3.2. В целях обеспечения проведения мониторинга лица, обеспечивающие реализацию инвестиционного проекта, ежеквартально нарастающим итогом с начала года не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за прошедший финансовый год не позднее 1 апреля текущего года направляют в уполномоченное структурное подразделение администрации муниципального образования следующие документы:

- отчет о реализации инвестиционного проекта за отчетный период с 1 января соответствующего календарного года по день окончания отчетного квартала по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

- копии бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций с отметками о приемке налоговой службой по налогам, поступающим в бюджет муниципального образования, в том числе и от реализации инвестиционного проекта;

- информационную записку о ходе осуществления основных мероприятий проекта, выполненных за отчетный период, причинах отклонения плановых показателей осуществления проекта от фактических.

3.3. Анализ представленных материалов осуществляется уполномоченном структурным подразделением администрации муниципального образования.

В ходе анализа осуществляется оценка эффективности реализуемых инвестиционных проектов, а также выявления критериев, наличие которых служит основанием для их досрочного прекращения (доработки), согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3.4. По результатам анализа полученных отчетов уполномоченное структурное подразделение администрации муниципального образования формирует сводный отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включая оценку эффективности в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка для предоставления главе администрации муниципального образования  и обнародования его любым доступным способом.

4. Порядок включения в бюджет муниципального образования расходов на реализацию инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов

4.1. Бюджетные ассигнования на реализацию новых инвестиционных проектов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов утверждаются на очередной финансовый год по перечню строек и объектов, определенному по результатам конкурсного отбора инвестиционных заявок.

5. Последствия отсутствия эффекта при реализации инвестиционных проектов

5.1. При достижении критериев служащих основанием для досрочной переработки или прекращения реализации инвестиционных проектов финансирование из бюджета муниципального образования прекращается или приостанавливается до их переработки.

5.2. В отношении лица, по инвестиционному проекту которого эксплуатационные расходы будущих периодов превышают положительный финансовый эффект от реализации проекта, действует запрет отбора для финансирования из бюджета муниципального образования инициированных новых инвестиционных проектов.

Приложение 1

к Порядку оценки бюджетной и социальной

эффективности инвестиционных проектов

Состав комиссии

по оценке инвестиционных заявок

Председатель комиссии - Скутин С.В., первый заместитель главы администрации Верхнекамского района

Члены комиссии:

Леонтьев В.С., заместитель главы администрации района - начальник управления экономического развития

Логинова С.И, заместитель главы администрации района - начальник финансового управления

Огородова А.Н., заведующая отделов по имуществу Верхнекамского района

Хлобыстова Е.П., начальник отдела стратегического планирования управления экономического развития администрации района

Царегородцева А.В., начальник отдела планирования бюджета по расходам финансового управления

Гостюхин А.Я., главный архитектор администрации Верхнекамского района

Богданова С.В., заведующая правового отдела администрации Верхнекамского района

Приложение 2

к Порядку оценки бюджетной и социальной

эффективности инвестиционных проектов

Отчет

о реализации инвестиционного проекта

______________________________________________________

(наименование предприятия, учреждения)

______________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

| №пп | Наименование показателя | Ед.изм. | Аналогичный период прошлого года |  | Отчетный период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по бизнес-плану | факт | по бизнес-плану | факт |
| 1. | Общий объем реализации продукции в фактических ценах без НДС всего | Тыс.руб | х |  | х |  |
|  | Темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах | % | х |  | х |  |
|  | Объем реализации продукции по проекту без НДС | Тыс.руб |  |  |  |  |
|  | Темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах в т.ч.: |  |  |  | х |  |
|  | По видам продукции (по каждому виду) | Тыс.руб % |  |  |  |  |
| 2. | Прибыль (убыток) до налогообложения всего по предприятию | Тыс.руб | х |  | х |  |
|  | в том числе по проекту | Тыс.руб |  |  |  |  |
| 3. | Сумма налогов упраченных в бюджет муниципального образования всего | Тыс.руб | х |  | х |  |
|  | В том числе по проекту | Тыс.руб |  |  |  |  |
| 4. | Численность работающих всего | Чел. | х |  | х |  |
|  | В том числе по проекту | Чел. | х |  | х |  |
| 5. | Фонд оплаты труда всего | Тыс.руб |  |  |  |  |
|  | В том числе по проекту | Тыс.руб |  |  |  |  |

Примечание: В случае расхождения прогнозных и фактических показателей представляется пояснительная записка по каждому факту расхождения.

Руководитель предприятия ___________               ___________

(подпись)                                   (расшифровка)

Главный бухгалтер  _________                 ______________

(подпись)                                    (расшифровка)

Приложение 3

к Порядку оценки бюджетной и социальной

эффективности инвестиционных проектов

Перечень критериев,

служащих основанием для досрочной переработки или прекращения

реализации инвестиционного проекта

1. Критерии, наличие которых служит основанием для досрочной переработки или прекращения реализации инвестиционных проектов социального характера:

а) увеличение требуемых объемов финансирования более чем на 20 процентов от запланированных;

б) увеличение эксплуатационных расходов более чем на 20 процентов от плановых или превышение сумм эксплуатационных расходов будущих периодов положительного бюджетного эффект от реализации инвестиционного проекта;

в) отсутствие необходимости в строительстве объекта в связи с изменением демографической ситуации, сокращением численности населения, принятой в расчетах, более чем на 20 процентов.

2. Критерии, наличие которых служит основанием для досрочной переработки или прекращения реализации  иных инвестиционных проектов:

а) несогласованное изменение субъектом инвестиционной деятельности в ходе реализации инвестиционного проекта направленности и основных технических и экономических параметров проекта при следующих индикаторах:

- изменение номенклатуры (ассортимента) выпускаемых или реализуемых товаров, работ, услуг;

- изменение места реализации проекта (за исключением изменения места реализации в пределах территории муниципального образования);

б) существенное изменение субъектов инвестиционной деятельности сроков реализации инвестиционного проекта, в том числе в части продолжительности строительства, при следующих индикаторов:

- отсутствие документальных свидетельств о начале предусмотренного проектом выпуска товаров, работ, услуг;

- отсутствие документальных свидетельств о наборе предусмотренного проектом персонала;

- отсутствие документальных свидетельств о приемке выполненных работ по строительству предусмотренных инвестиционным проектом объектов, приобретении основных средств и нематериальных активов, актов приемки их в эксплуатацию;

в) отсутствие реального бюджетного или социального эффекта в ходе реализации инвестиционного проекта (если его возникновение было запланировано на промежуточных этапах реализации проекта) при фактическом значении индикаторов эффективности на уровне ниже 50 процентов от запланированного;

г) резкое ухудшение финансового состояния субъекта инвестиционной деятельности, выражающееся в появлении установленных действующим законодательством о несостоятельности (банкротстве) признаков банкротства;

д) несоблюдение условий, при которых субъекты инвестиционной деятельности могут быть получателями муниципальной поддержки;

е) реализация инвестиционного проекта с нарушением требований действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов при следующих индикаторах:

- наличие судебных решений, протестов правоохранительных органов и иных свидетельств о нарушении требований действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов, которые в силу обстоятельств не могут быть устранены или в отношении которых инвестор не предпринимает должных мер;

- лишение лица, реализующего инвестиционный проект, лицензий на осуществление предусмотренной проектом деятельности за нарушения норм действующего законодательства;

- систематическое невыполнение требований контролирующих органов об устранении выявленных нарушений действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов.